

ДОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Р І Ш Е Н Н Я**

від «03» грудня 2021 року смт Доманівка №18

|  |  |
| --- | --- |
| Про затвердження Інвестиційної програми комунального підприємства «Доманівське» на 2022-2024 роки | Чотирнадцята сесія восьмого скликання |

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від [19 серпня 2020 року №191](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-20#n2), враховуючи рішення виконавчого комітету селищної ради від 26.11.2021 №172 «Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства «Доманівське» на 2022-2024 роки», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Інвестиційну програму комунального підприємства «Доманівське» з розвитку систем водопостачання, водовідведення на 2022-2024 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, управління комунальною власністю, розвитку підприємства, транспортного сполучення, зв’язку, житлово-комунального господарства та благоустрою.

Селищний голова Віктор ВЛАСЮК

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Доманівської селищної

ради від «03» грудня 2021 року №18

Чотирнадцятої сесії восьмого скликання

Інвестиційна програма

комунального підприємства

«Доманівське»

з розвитку систем водопостачання, водовідведення

на 2022-2024 роки

смт Доманівка

Паспорт

інвестиційної програми комунального підприємства «Доманівське» з розвитку систем водопостачання, водовідведення на 2022-2024 роки

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування програми  Розробник програми  Цілі і завдання Програми  Виконавець програми  Обсяг та джерела фінансування Програми  Термін реалізації  Очікувані результати  реалізації Програми | Інвестиційна програма комунального підприємства «Доманівське» з розвитку систем водопостачання, водовідведення на 2022-2024 роки.  КП «Доманівське»  реалізація заходів з модернізації систем водопостачання, водовідведення смт Доманівка, сіл Маринівка, Петропавлівка, Олександродар, Копані, Царедарівка, Сила, Володимирівка; забезпечення якісного і надійного надання споживачам послуг водопостачання, водовідведення при мінімальному негативному впливі на навколишнє природне середовище  КП «Доманівське»  обсяг фінансування Програми становить 3935000 грн  2022-2024 роки  розвиток систем водопостачання, водовідведення, забезпечення (підвищення) їх надійності, підвищення якості наданих послуг |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ЛІЦЕНЗІАТА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

2022-2024 РОКИ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство  «Доманівське» |
| Рік заснування | 01.02.2006 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | смт Доманівка, вул. Центральна, 44 |
| Код ЄДРПОУ | 34128785 |
| Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Наконечний Олександр Григорович, директор |
| Тел., факс, e-mail | 0515292808, 0509496942 vodkanall@ukr.net |
| Ліцензія на водопостачання та водовідведення (№ , дата видачі, строк дії) | АЕ № 186448 від 10.07.2014 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. | 2122,68 |
| Балансова вартість активів, тис. грн. | 8984,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. | 1865,80 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | - |

І. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності розробки Програми

Інвестиційна програма розроблена комунальним підприємством з метою забезпечення надійної роботи систем водопостачання, водовідведення населених пунктів громади, збереження здоров'я населення, ефективного використання матеріальних та енергетичних ресурсів у сфері водопровідно-каналізаційного господарства, захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу.

Розроблена інвестиційна програма в повній мірі відповідає пріоритетам державної політики в сфері житлово-комунального господарства (Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»), охорони здоров'я (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»), енергозбереження (закони України «Про енергозбереження», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства з питань жилого-комунального господарства України від 19.08.2020 №191).

Відсутність протягом тривалого часу достатнього фінансування з місцевого бюджету заходів з розвитку реконструкції та розвитку систем централізованого водопостачання, водовідведення призводить до негативних наслідків – кризового стану водопровідно-каналізаційного господарства селища.

Стан систем водопостачання та водовідведення характеризується великим рівнем зносу, що викликає високу аварійність мереж, особливо в осінньо–зимовий період, великі втрати при транспортуванні питної води, негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Протяжність водопровідних мереж по КП «Доманівське» складає 115,32 км, з них потребують заміни 43,5 км. Протяжність каналізаційних мереж - 10,1 км, з них 2,6 км потребують очищення та ремонту.

Для зниження рівня аварійності необхідно збільшити темпи оновлення водопроводів, відновлювати не тільки аварійні ділянки, а й планомірно замінювати трубопроводи, амортизація яких досягла 100% надійності та ефективності систем комунальної інфраструктури.

Фінансування тільки за рахунок самих споживачів послуг робить реалізацію програми неможливим на даному етапі, оскільки зажадає збільшення тарифів в 4-5 і більше разів.

Комплексне фінансування з використанням коштів місцевого бюджету, коштів підприємства, включених як фінансова складова в тарифи за послуги водопостачання, водовідведення дозволить вирішити дану проблему.

Програма є підставою для визначення інвестиційних надбавок до тарифів водопостачання, водовідведення на 2022- 2024 роки.

Реалізація інвестиційної програми дозволить залучити різні засоби на реконструкцію та модернізацію об'єктів комунальної інфраструктури, розробляти і розвивати механізми залучення коштів позабюджетних джерел в комунальний комплекс.

ІІ. Цілі, завдання розробки та реалізації Програми

Цілями розробки та реалізації Програми є:

- реалізація заходів з модернізації систем водопостачання, водовідведення смт Доманівка, сіл Маринівка, Петропавлівка, Олександродар, Копані, Царедарівка, Сила, Володимирівка;

- забезпечення якісного і належного надання споживачам послуг з водопостачання, водовідведення при мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище;

- забезпечення збалансованості систем комунальної інфраструктури;

- раціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

- скорочення витоків і непродуктивних витрат води;

- впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами;

- задоволення попиту на підключення до мереж водопостачання та каналізації, що будуються і реконструються у перпективному періоді розвитку смт Доманівка, сіл Маринівка, Петропавлівка, Олександродар, Копані, Царедарівка, Сила, Володимирівка.

Програма вирішує наступні завдання:

- підвищення надійності та якості надання послуг з водопостачання та водовідведення;

- модернізація систем послуг з водопостачання та водовідведення;

- розвиток механізму залучення коштів позабюджетних джерел в комунальний комплекс;

- програма є підставою для визначення величин інвестиційних надбавок до тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення.

До цієї Програми включені першочергові заходи з модернізації елементів системи водопостачання та водовідведення населених пунктів громади, що входять в єдиний (неподільний) технологічний комплекс.

ІІІ. Обсяг та джерела фінансування Програми

Загальна сума вкладень на 2022-2024 роки становить 3935000,00 грн.

Фінансові потреби КП «Доманівське», необхідні для реалізації Програми, будуть забезпечені за рахунок фінансування з місцевого бюджету та власних коштів підприємства.

Джерела фінансування заходів з модернізації систем водопостачання та водовідведення наведені в таблиці 1, 2, 3.

IV. Очікувані результати реалізації Програми

При реалізації заходів Програми повинні бути досягнуті наступні результати:

- розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів громади;

- скорочення рівня витоків і неврахованих втрат;

- зменшення середніх питомих витрат електроенергії;

- скорочення кількості аварійних ситуацій ;

- забезпечення ( підвищення) їх надійності;

- підвищення якості наданих послуг;

- поліпшення екологічної ситуації;

- створення технічної можливості приєднань до мереж.

1.Водопостачання

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходу | Цілі реалізації заходу | Фінансові потреби, тис. грн. | | | | |
| Кошти місцевого бюджету | | | Кошти підприємства | Всього |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію, модернізацію водопровідної мережі у смт Доманівка по вулицях Лермонтова, Терешкової, Механізаторів, Тельмана, Гетьмана Сагайдачного, Молодіжна | Забезпечення механізму залучення інвестицій для реалізації проєктів реконструкції, модернізації, нового будівництва водопровідної мережі | 100,00 |  |  | 50,00 | 150,00 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію, модернізацію водопровідної мережі у селі Маринівка по вулицях Пушкінська, Гагаріна, Новоголовлівська | 100,00 |  |  | 50,00 | 150,00 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію, модернізацію водопровідної мережі у селі Володимирівка по вулицях Кравченка, Калініна, Миру, Шкільна | 100,00 |  |  | 50,00 | 150,00 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію, модернізацію водопровідної мережі у селі Петропавлівка по вулицях Садова, Набережна та селі Олександродар по вулицях Молодіжна, Центральна | 100,00 |  |  | 50,00 | 150,00 |
| 2 | Реконструкція (модернізація) водопровідної мережі у населених пунктах:  Маринівка 3,7 км (вулиці Пушкінська, Гагаріна, Новоголовлівська); Володимирівка 1,3 км (вулиці Кравченка, Калініна, Миру, Шкільна, Олександродар 0,3 км (вулиці Молодіжна, Центральна);  Петропавлівка 1,76 км (вулиці Садова, Набережна); Доманівка 3,94 км (вулиці Лермонтова, Терешкової, Механізаторів, Тельмана, Гетьмана Сагайдачного, Молодіжна)  Всього 11,0 км | Підвищення довговічності роботи основного обладнання, надійності інженерних систем | 350,00 | 350,00 | 340,00 | 22,00 | 1062,00 |
| 3 | Закупка багатоступінчастих занурювальних насосів для свердловин (4 шт) | Зменшення втрат води. Збільшення строку експлуатації насосних агрегатів на свердловині | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 185,00 | 485,00 |
| 4 | Винесення приладів обліку води 130 абонентам:  у смт Доманівка по вулицях Гетьмана Сагайдачного, Народна, О.Ливадара, Центральна, Молодіжна, Механізаторів, Будівельна, Гагаріна, Калинова, 301 Стрілкової Дивізії, Пастера, Денисенка;  у селі Петропавлівка по вулицях Садова, Набережна | Створення технічної можливості приєднання до водопровідних мереж. Скорочення витрат електроенергії | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 48,00 | 248,00 |
|  | Всього |  | 920,00 | 520,00 | 500,00 | 455,00 | 2395,00 |

2.Водовідведення

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходу | Цілі реалізації заходу | Фінансові потреби, тис. грн. | | | | |
| Кошти місцевого бюджету | | | Кошти підприємства | Всього |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт та закупка насосів на КНС в смт Доманівка у кількості 3 од. | Скорочення витрат електроенергії та автоматизація управління виробничим процесом | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 190,00 |
| 2 | Очищення каналізаційних колекторів по вулицях у смт Доманівка: Небесної Сотні, О.Ливадара | Скорочення витрат електроенергії, зменшення кількості аварійних ситуацій на напірних колекторах | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |
| 3 | Установка грабельних решіток із заміною металевих поїв в приймальному відділенні КНС | Підвищення продуктивності насосних установок, зменшення засмічення напірних каналізаційних колекторів. Поліпшення якості очищення стічних вод. |  |  |  | 10,00 | 10,00 |
|  | Всього |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 280,00 |

3.Інше

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходу | Цілі реалізації заходу | Фінансові потреби, тис. грн. | | | | |
| Кошти місцевого бюджету | | | Кошти підприємства | Всього |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Придбання основних засобів, а саме: асенизаторська машина (вартістю 630,00 тис. грн.), водовоз (вартістю 630,00 тис. грн.) | Для розвитку підприємства – реконструкція та модернізація об'єктів комунальної інфраструктури | 630,00 | 630,00 |  |  | 1260,00 |
|  | Всього |  | 630,00 | 630,00 |  |  | 1260,00 |